# 1XW Trading – Final Launch Checklist

Dove siamo rispetto al piano iniziale

Fatto

Direi che queste parti sono sostanzialmente chiuse:

- Phase 1 – Public subscription flow: c’è la CTA Subscribe e il flusso Stripe → login è stato impostato nel piano, e lato test il percorso ha funzionato.

- Phase 2 – Authentication system: il piano chiedeva di togliere password hardcoded/localStorage e passare a magic link; questo è esattamente il flusso che avete testato con successo.

- Phase 3 – Membership database: la tabella memberships è il cuore del controllo accessi, come previsto dal piano.

- Phase 4 – Stripe integration: webhook + aggiornamento membership risultano funzionanti dai test fatti. Il piano citava checkout.session.completed, invoice.paid, customer.subscription.deleted, invoice.payment_failed.

- Phase 5 – Secure access to members area: app.html e model.html controllano auth + membership attiva; dai test finali il flusso funziona. Questo era uno dei punti centrali del piano.

- Phase 7 – End-to-end testing: avete già validato il cuore del flusso “subscribe → payment → email → login → accesso”.

Ancora aperto o solo parziale

Qui restano le vere ultime cose:

- Phase 6 – Protect premium data: nel piano era esplicito che i JSON premium andassero serviti solo via endpoint controllato o richiesta autenticata. Questa è l’unica parte che, da come abbiamo impostato il sito statico, non considero davvero chiusa.

- Cancellazione subscription via Stripe portal: nel piano è prevista esplicitamente. Questa parte non mi pare ancora implementata.

- Passaggio definitivo da test a live: tecnicamente siete vicini, ma va ancora fatto il controllo finale live su link, webhook deliveries live e comportamento post-cancellazione.

Lista delle ultime piccole cose da fare

La farei così, in ordine pratico.

1. Mettere ovunque i link Stripe live

Controlla che:

- bottone Subscribe in landing

- link Subscribe in login

- eventuali altri CTA

puntino tutti al payment link live e non a uno vecchio/test.

2. Attivare e collegare il Customer Portal di Stripe

Questo serve per:

- Manage Subscription

- Cancel subscription

- update payment method

- invoice history

Questa per me è una priorità alta, perché nel piano la cancellazione utente è parte del workflow finale.

3. Aggiungere un link “Manage Subscription”

Posti migliori:

- app.html navbar o footer

- model.html navbar o footer

- eventualmente anche nella mail di benvenuto

4. Verificare la logica di cancellazione

Devi decidere una regola chiara:

- cancel immediately
oppure

- cancel at period end

e verificare che il webhook aggiorni subscription_status nel momento giusto.

5. Rifinire la mail magic link

Non è bloccante, ma va fatto:

- subject più elegante

- body con bottone vero

- tono più premium

6. Sistemare il contatto info@1xwtrading.com

Non è urgente, ma oggi non lo darei per affidabile come canale inbound finché non scegli:

- forward vero
oppure

- mailbox reale
oppure

- form contatti

7. Decidere cosa fare dei JSON premium

Questo è il vero punto ancora “architetturale”.
Il piano dice chiaramente che i file premium dovrebbero essere protetti dietro endpoint o richiesta autenticata. In questo momento la piattaforma è descritta come sito statico che consuma JSON direttamente, quindi qui c’è una tensione tra architettura attuale e piano iniziale.

Test finali da fare

Questi sono i test che farei prima di considerarlo davvero chiuso.

Test live essenziali

- utente non loggato → app.html e model.html devono bloccare accesso

- utente attivo → login magic link → accesso corretto

- logout → accesso rimosso

- pagamento live vero → utente attivato correttamente

- webhook live → delivery 200 OK

- email magic link live → arriva dal dominio corretto

Test subscription / billing

- Manage Subscription apre Stripe portal

- cancellazione a fine periodo o immediata funziona davvero

- dopo cancellazione, accesso viene rimosso nel momento previsto

- payment failure aggiorna correttamente lo stato utente, se hai implementato anche quel ramo del piano.

Test UX

- redirect dopo pagamento porta nel posto giusto

- login page non manda a link Stripe sbagliati

- template email è comprensibile e non “tecnico”

- nessun loop tra login, redirect e membership check

## 1. Status vs Initial Plan

Public subscription flow: Stripe checkout connected to login flow – working in tests.

Authentication: passwordless magic link implemented via Supabase.

Membership database: memberships table controlling access.

Stripe integration: webhook updating subscription_status.

Members area protection: app.html and model.html gated by session + membership.

End‑to‑end flow tested: subscribe → payment → email → login → access.

## 2. Remaining Open Items

Protect premium JSON data via authenticated endpoint or controlled access.

Implement Stripe Customer Portal for users to manage or cancel subscriptions.

Verify final switch from test mode to live mode.

## 3. Final Tasks To Complete

Replace all Stripe links with LIVE payment links.

Activate Stripe Customer Portal (billing management).

Add 'Manage Subscription' link in app.html and/or model.html.

Confirm subscription cancellation logic (immediate vs end‑of‑period).

Refine magic link email template (branding, clearer messaging).

Decide how to handle info@1xwtrading.com (forwarding, mailbox, or contact form).

Decide long‑term strategy for protecting premium JSON data.

## 4. Final Tests Before Launch

User not logged in cannot access app.html or model.html.

Active subscriber receives magic link and accesses platform correctly.

Logout removes access.

Live payment creates or activates user correctly.

Webhook deliveries show status 200 OK.

Magic link email arrives and redirects correctly.

## 5. Billing & Subscription Tests

Stripe Customer Portal opens correctly.

User can cancel subscription.

Access removed after cancellation according to policy.

Payment failure updates subscription status correctly.

## 6. UX & Flow Tests

Post‑payment redirect works correctly.

No loops between login, redirect, and membership check.

Email template looks professional and clear.

All Subscribe buttons point to the correct live payment link.

## 7. Current Project Assessment

Core system: complete.

Technical go‑live readiness: very close.

Main remaining items: billing portal, JSON protection, final polish.